Urząd Gminy w Słońsku  ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk.

tel. / fax:  095 7572271,7572268

WOU V 341/................/10

SPECYFIKACJA   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Zamawiający Gmina Słońsk zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych,

o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

pn. „Budowa sieci dróg gminnych z kostki betonowej

z naturalnym odwodnieniem”

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Słońsk

Janusz Krzyśków

Data: grudzień 2021

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia  składa się z następujących części:

Część I 	Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami;

Część II       Dokumentacja techniczna

Część III      Wzór umowy,

Część I  SWZ

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:	Gmina Słońsk

Siedziba:	ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk.

Numer NIP:	598-13-22-147

Numer Regon: 	 210966711

adres internetowy:	www. bip.wrota.lubuskie.pl/ugslonsk

tel + 48 95 757 22 71

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugslonsk/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/

Numer ogłoszenia BZP:  2021/BZP 00311981/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7b15897-59af-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

- SŁOWNICZEK POJĘĆ

- Ustawa Pzp. – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129);

- Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  (Dz. U. 2020r., poz. 2415);

- SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia;

- Platforma – Platforma dostępna pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
za pośrednictwem której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.

- FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu Gminy Słońsk.

- INFORMACJE OGÓLNE

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (art. 100 Pzp.):

Dokumentację projektową dostosowano do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym                        zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych poprzez przyjęcie wszystkich rozwiązań projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia                          2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  w szczególności dotyczących braku elementów i barier architektonicznych  uniemożliwiających osobie niepełnosprawnej pełnoprawny dostęp do całej infrastruktury drogowej.

- Niniejsze zamówienie nie jest podzielone na części.

Zamówieni jest podzielone na 4 części.

- Unieważnienie postępowania  na podstawie art. 310 pkt 1 Pzp.

Zamawiający przewiduje unieważnienie przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

- Pozostałe informacje:

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

- Zamawiający nie ustanawia wymogu dokonania wizji lokalnej.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Wspólny Słownik Zamówień CPV:

- 45233140 - 2  Roboty drogowe

- 45233120 - 6  Roboty w zakresie budowy dróg

- 45113000 - 2 Roboty na placu budowy

- Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część I – ulice Polna i Śródmiejska w miejscowości Lemierzyce

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych o łącznej długości około 990 mb.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane są:

- zdjęcie warstwy humusu oraz wykonanie koryta pod projektowaną drogę, zjazdy i pozostałe zaprojektowane   elementy;

- wykonanie podbudów z kruszywa;

- wykonanie zaprojektowanych nawierzchni z „ekobruku” o łącznej powierzchni około 5400 m² ;

- wykonanie krawężników i oporników;

- wykonanie poboczy gruntowych

- wykonanie zjazdów;

- prace wykończeniowe i porządkowe.

Część II – ulice Dworcowa i Ciesielska w miejscowości Lemierzyce

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych o łącznej długości około 915 mb.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane są:

- zdjęcie warstwy humusu oraz wykonanie koryta pod projektowaną drogę, zjazdy i pozostałe zaprojektowane elementy;

- wykonanie podbudów z kruszywa;

- wykonanie zaprojektowanych nawierzchni z „ekobruku” o łącznej powierzchni około 4920 m²;

- wykonanie krawężników i oporników;

- wykonanie poboczy gruntowych;

- wykonanie zjazdów;

- prace wykończeniowe i porządkowe.

Część III – ulice Wspólna i droga na działce ewidencyjnej nr 1908/6 w miejscowości Słońsk

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych o łącznej długości około 520 mb.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane są:

- zdjęcie warstwy humusu oraz wykonanie koryta pod projektowaną drogę, zjazdy i pozostałe zaprojektowane elementy;

- wykonanie podbudów z kruszywa;

- wykonanie zaprojektowanych nawierzchni z „ekobruku” o łącznej powierzchni około 3400 m²;

- wykonanie krawężników i oporników;

- wykonanie chodnika;

- wykonanie zjazdów;

- wykonanie poboczy gruntowych;

- prace wykończeniowe i porządkowe.

Część IV – droga na działkach ewidencyjnych nr 79/1 i 79/2 w miejscowości Chartów

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej długości około 250 mb.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane są:

- zdjęcie warstwy humusu oraz wykonanie koryta pod projektowaną drogę, zjazdy i pozostałe zaprojektowane elementy;

- wykonanie podbudów z kruszywa;

- wykonanie zaprojektowanych nawierzchni z „ekobruku” o powierzchni około 1040 m²;

- wykonanie krawężników i oporników;

- wykonanie poboczy gruntowych;

- prace wykończeniowe i porządkowe;

Szczegółowy zakres prac określają przedmiary robót, dokumentacja techniczna i STWiOR

Szczegółowy zakres prac podano w dokumentacji oraz w kosztorysach.

Wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom poszczególnych SST.

Ponadto na czas wykonywania robót w pasie drogowym Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren robót, tj. dokonać ich prawidłowego oznakowania, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz.2181 z późn. zm.), oraz przywrócić do stanu pierwotnego teren, po zakończeniu robót.

Zakres robót do wykonania i technologię robót określają w szczególności:

a)	Projekty Budowlane,

b)	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

d)	Tabele Elementów Rozliczeniowych, Harmonogramy rzeczowo-finansowe

e)	Projekt umowy

Uwaga:

Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające
i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności wykonania, Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności.

W przypadku wystąpienia w opisie Przedmiotu Zamówienia, w Dokumentacji projektowej oraz 
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nazw materiałów                                                    i przyjętej technologii należy je rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla zastosowanych materiałów i urządzeń, z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości.

W przypadku przywołania w opisie Przedmiotu Zamówienia, w Dokumentacji projektowej oraz 
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Gwarancja i rękojmia:

- Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku, gdy Producent/Dostawca urządzeń i wyposażenia udziela gwarancji na okres krótszy niż określony w pkt.1, obowiązuje okres udzielony przez Wykonawcę.

- Wykonawca przez okres wskazany w ust. 1 i 2 będzie pełnić serwis urządzeń zamontowanych                          w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zaleceniami Producenta/dostawcy urządzenia.

UWAGA – Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym i zostanie wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

- Wymagania Zamawiającego

  - Wymagania Zamawiającego dotyczące osób funkcyjnych

        - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

        - Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik robót (lub inna osoba), wskazany w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy,

        - Kierownik robót ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

        - Do zadań Kierownika robót należą również nw. czynności:

- zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem, przedmiarem robót, SST, wymaganiami Zamawiającego, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie palcu budowy,

- poinformowanie właścicieli posesji w zlokalizowanych w pobliżu prowadzonych robót                            o utrudnieniach,

- prowadzenie dokumentacji budowy,

- zgłaszanie zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub robót zanikowych,

- nadzorowanie jakości i terminowości wykonywanych robót,

- koordynowanie pracy sił własnych i podwykonawców,

- prowadzenie analizy i postępu robót,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, sporządzenie rozliczeń finansowo-rzeczowych.

  - Pozostałe szczegółowe wymagania Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy określone                          zostały w Projekcie Umowy.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia:  do ustalenia, przy założeniu, że całość zadania (wszystkie części zamówienia) winna być zrealizowana  w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zakończenie robót budowlanych: całość zadania w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy; termin realizacji poszczególnych części zamówienia: część I – 6 miesięcy, część II – 6 miesięcy, część III – 3 miesiące, część IV – 3 miesiące

- ZAMÓWIENIA PODOBNE - NIE DOTYCZY

- ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ

- Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający określa, że Wykonawca 
lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu zamówienia, w szczególności osoby, które będą wykonywały roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne, montażowe, związane z zakładaniem zieleni i prace biurowe obsługujące realizację robót budowlanych, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

- Szczegółowe informacje dotyczące:

- sposobu weryfikacji zatrudnienia osób wskazanych w pkt 1,

- uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań  związanych z zatrudnieniem osób wskazanych w pkt 1 oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań,   zawarte są w Projekcie (Wzorze) Umowy.

- Jeżeli  czynności, o których mowa w pkt. 1, nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, Wykonawca winien to udowodnić Zamawiającemu składając stosowne oświadczenie wraz z uzasadnieniem.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych poniżej w pkt 2 oraz spełniają określone przez Zamawiającego w pkt 4 warunki udziału w postępowaniu.

- Podstawy wykluczenia z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 
w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności:

    - określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.,

    - określonych w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp.,  tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

- który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi  za wady;

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 110 i art. 111 ustawy Pzp.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

- Zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że :

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie i/lub przebudowie, placów,  drogi  o  nawierzchni  z kostki  o powierzchni minimum:

- oferta na realizację wszystkich części – 4500 m²;

- oferta dla części I lub II - 4500 m²;

- oferta dla części III – 3000 m² ;

- oferta dla części IV – 1000 m²;

- Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje, tj. :  kierownik robót drogowych  (1 osoba)  posiadająca :

- uprawnienia budowlane w specjalności  drogowej;

- doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika robót w specjalności                    drogowej przy realizacji  co najmniej jednej  zakończonej  inwestycji polegającej na budowie  i/lub  przebudowie, drogi, placów, posiadającej nawierzchnię bitumiczną lub z kostki o powierzchni minimum 1000 m2 ;

- minimum 3 letni staż pracy na  stanowisku Kierownika Budowy/ Kierownika Robót inwestycji drogowych.

W zakresie wymienionych powyżej uprawnień, Zamawiający uzna odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  lub odpowiadające im ważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane  oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (D.U.2020 poz.220).

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji  których te zdolności są wymagane.

- Ocena przesłanek wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu  dokonana  zostanie w oparciu o analizę oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ

- Ofertę stanowią łącznie:  wypełniony i odpowiednio podpisany Formularz ofertowy oraz             wypełniona i odpowiednio podpisana Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER).

- Wykonawca składa wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

- Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania - Załącznik Nr 2 do SWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;

- Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli umocowanie osoby podpisującej nie wynika z dokumentów rejestrowych);

- Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia);

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – Załącznik nr 3 do SWZ   (jeśli dotyczy).

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;

- Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy –  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -  Załącznik nr 4 do SWZ  (jeśli dotyczy);

- Dowód wniesienia wadium – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium,                  a w przypadku innej formy niż pieniężna - oryginał gwarancji lub poręczenia;

- Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp -  Załącznik Nr 5 do SWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 109 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Wykonawca, który polega na  zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu udostępniającego zasoby zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu dokumentu  wskazanego w niniejszym podpunkcie;

- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz  z podaniem ich rodzaju,   daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz  załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty- załącznik nr 6 do SWZ;

- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                               w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik Nr 7 do SWZ.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej                          Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się                      dokumentu/ów, o których mowa w ust.4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem                            zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób                       uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,                    administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

    - może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności                      rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;

    - podmiotowym  środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które                    zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość                                i aktualność.

- W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów                  składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy                                        rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu                                                                                   o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

- POLEGANIE NA PODMIOTACH UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu                                    polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do wykonania których te zdolności są wymagane.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału                                 w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 
że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

UWAGA :

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających                      zasoby, przedstawia wraz ze złożonym przez siebie oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

XIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania                        i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać nazwę postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania oraz wskazywać pełnomocnika, wyliczać wszystkich                      wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi podpisać się pod takim pełnomocnictwem.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia                             o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składa każdy                             z wykonawców w zakresie, w jakim  wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane  wykonają poszczególni Wykonawcy.

XIV. PODWYKONAWSTWO

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Wykonawca w ofercie wskaże części zamówienia, których realizację zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz poda nazwy ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

- Szczegółowe regulacje  odnośnie  podwykonawstwa zawarte są w Projekcie (Wzorze) Umowy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ

- Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie zakresu i ilości robót zawartych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, stanowiącej załącznik do Formularza oferty oraz cen jednostkowych                         skalkulowanych przez Wykonawcę zgodnie z zasadami podanymi w  STWiOR oraz załączonej do SWZ  dokumentacji projektowej.

- Wykonawca przygotowując ofertę ma obowiązek wycenić wszelkie elementy określone                                       w Tabeli  Elementów Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszczególnych elementów                         z Tabeli Elementów Rozliczeniowych należy uwzględnić przy kalkulacji cen jednostkowych.

- Tabelę Elementów Rozliczeniowych (TER), o której mowa w pkt. 1, należy sporządzić  ściśle                        według kolejności poszczególnych pozycji. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Wykonawca zsumuje wartości netto wszystkich pozycji. Suma wartości netto wszystkich pozycji plus obowiązujący podatek VAT stanowić będzie cenę oferty brutto.

- Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacji projektowej (na rysunkach), w STWiOR  oraz w TER, Wykonawca powinien zgłosić pisemnie Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

- Tam, gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej, w STWiOR  oraz w TER, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty,                    specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydaną decyzją pozwolenia na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

- Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym                       również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w niniejszej SWZ. Koszty                      towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER)  nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w  Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER).

- Rozliczenia  między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

- Cena  oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, wskazania stawki podatku od towarów lub usług, która zgodnie z wiedzą będzie miała zastosowanie.

Powyższe informacje należy zamieścić w Formularzu Ofertowym

XVI. WADIUM

1.	Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie pięć tysięcy złotych), bez względu na to, na ile części zamówienia Wykonawca składa ofertę.

2.	Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty.

3.	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)	pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.

2)	gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.                                       o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym) - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej na Platformie.

4.	Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer 76 8355 0009 0034 9877 2000 0020. z  dopiskiem:  Wadium  na  zabezpieczenie  oferty  w  postępowaniu  na  (podać nazwę postępowania).

5.	W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia:

1)	dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz

z tłumaczeniem na język polski,

2)	gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory dotyczące gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.

6.	W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1)	zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie                                          i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy                                  z dnia 11.09.2019 r. Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności,

7.	Przedkładana gwarancja/poręczenie musi wskazywać jakiego postępowania dotyczy, określać wykonawcę, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności.

8.	Wadium, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, może być wniesione wspólnie przez te podmioty lub przez jednego z Wykonawców, z tym że z treści dokumentu musi wynikać, że wadium dotyczy oferty składanej przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.

9.	Brak którejkolwiek z wymaganych adnotacji w treści dokumentu wadialnego będzie skutkować odrzuceniem oferty.

10. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym zaleca się aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.

12. W Formularzu Ofertowym należy wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

XVII. KRYTERIA OCENY OFERT

- Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

| Nazwa kryterium | waga (%) |
| --- | --- |
| Cena oferty brutto C | 60 |
| Okres gwarancji G | 40 |

Cena oferty  (C)

Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem :

Najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert

C = ----------------------------------------------------------------------------- x  60 pkt.

Cena badanej oferty

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Okres gwarancji   (G)

Minimalny okres gwarancji  to  36 miesięcy, licząc od daty ostatecznego (końcowego) odbioru wszystkich robót objętych umową.

Maksymalny okres gwarancji to  60 miesięcy, licząc od daty ostatecznego (końcowego) odbioru wszystkich robót objętych umową.

Liczba punktów, jaką można uzyskać  wykonawca :

-  36 miesięcy gwarancji        -  0 punktów,

-  48 miesięcy gwarancji        -  20 punktów,

-  60 miesięcy gwarancji        - 40 punktów.

Uwagi:

Zamawiający odrzuci ofertę   jeżeli  Wykonawca :

-   nie wskaże w Formularzu oferty okresu gwarancji,

-   zaproponuje okres gwarancji poniżej 36 miesięcy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji powyżej  60 miesięcy, oferta otrzyma liczbę punktów za maksymalnie 60 miesięcy, tj.  40 pkt.,  natomiast zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji zostanie przyjęty jako obowiązujący go w ramach ewentualnie zawartej z Zamawiającym umowy.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w specyfikacji, zawierająca najwyższą ilość punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.

- Ostateczna ocena punktowa oferty (P) będzie liczbą wynikającą z działania:     P = C + G.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- W sytuacji,  gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty                     o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia                        w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

XVIII. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I JEJ MODYFIKACJA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie
do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 1.

- Zaleca się, aby wnioski o wyjaśnienie treści SWZ były przekazywane w wersji edytowalnej.

- Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na Platformie bez ujawniania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na Platformie.

XIX. PRZYGOTOWANIE OFERT, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

I. Informacje ogólne

  - Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne 
z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia                              jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

  - Wśród formatów powszechnych a nie występujących w ww. rozporządzeniu występują: 
.rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane 
za złożone nieskutecznie.

  - Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich                      plików muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku.

  - W przypadku korzystania z podpisu kwalifikowanego Zamawiający zaleca:

- ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES,

- pliki w innych formatach niż PDF opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES; Wykonawca                         powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym,

- w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju; Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

II. Przygotowanie oferty i oświadczeń:

  - Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zmówienie), oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp., sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych. 
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

  - Ofertę, a także oświadczenie o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, tj. zaawansowanym podpisem elektronicznym.

III. Poświadczenie za zgodność z oryginałem:

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (tj. zaawansowanym podpisem elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Pełnomocnictwo poświadcza za zgodność z oryginałem mocodawca.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

Szczegółowe informacje odnośnie:

- sposobu sporządzania oraz sposobu przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub konkursie, wniosków, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy Pzp., ofert, prac konkursowych, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZp., podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, lub w konkursie,

- wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 3 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. 
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), zwanych dalej "dokumentami elektronicznymi", zawierających wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy Pzp., oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu lub w konkursie, określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452 z dnia 2020.12.31)

IV. Tajemnica przedsiębiorstwa:

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz                         wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

- Wykonawca, w celu utrzymania w poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przekazuje je w wydzielonym/wydzielonych i odpowiednio oznaczonym/oznaczonych pliku/plikach. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie tych informacji,           w sytuacji, gdy Wykonawca nie wydzieli tych informacji i odpowiednio nie oznaczy.

V. Pozostałe wymogi:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (jedną ofertę na dane Zamówienie częściowe 
– jeśli dotyczy).

- Ofertę składa się na Formularzu Oferty załączonym do SWZ.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

- Obowiązującym językiem komunikacji w niniejszym postępowaniu jest język polski.

Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku  przekazania dokumentów sporządzonych w innym języku Wykonawca zobowiązany jest załączyć ich tłumaczenie na język polski.

XX. PRZEKAZYWANIE OFERTY, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.	Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2.	Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie wstępne składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przy użyciu Platformy miniPortal dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

3.	Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:

1)	drogą elektroniczną: budownictwo@slonsk.pl;

2)	przy użyciu Platformy miniPortalu dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

4.	Rejestracja i korzystanie z Platformy opisane zostały w Regulaminie korzystania                                  z miniPortalu. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza komunikacji.

5.	Rejestracja i korzystanie z Platformy opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

6.	Zgodnie z 67 ustawy pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane                    z korzystaniem z Platformy:

1)	wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu dostępnym pod adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP;

2)	maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.

7.	Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

8.	Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

9.	W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

10.	Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

11.	Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

12.	Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy niosek o wyjaśnienie SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

13.	Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnieni treści SWZ.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Tadeusz Tomasik tel. +48 95 757 22 74 ,  e-mail: budownictwo@slonsk.pl

XXI. TERMIN SKŁADNIA I OTWARCIA OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 29.12.2021r., do  godziny  10.00 czasu lokalnego.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2021r., o godzinie 10:15 czasu lokalnego.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia  27.01.2022r. włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Ponieważ otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- W sytuacji, o której mowa powyżej, Zamawiający zamieści na Platformie informację o zmianie terminu otwarcia ofert.

- Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie informacje o których mowa w art. 222 ustawy Pzp.

XXII. BADANIE I OCENA OFERT

- Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli zajdzie którakolwiek z przesłanek określonych w art. 226 ustawy Pzp.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

XXIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny w następujących formach (jednej lub kilku, do wyboru):

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są                       w Projekcie (Wzorze) Umowy.

XXIV. ZAWARCIE UMOWY

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia zawarte są 
w Projekcie (Wzorze) Umowy stanowiącym integralna część niniejszej SWZ.

- Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

- Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

- Zawarcie umowy nastąpi po :

- wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dowód potwierdzający wniesienie należytego zabezpieczenia umowy;

- przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego, że posiada ubezpieczenie  OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia;

- przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczenia, że ubezpieczenie OC będzie przedłużane tak, aby obowiązywało nieprzerwanie przez całych okres trwania umowy;

- przedłożeniu kosztorysu ofertowego uproszczonego, z którego będzie wynikać zastosowane parametry do jego sporządzenia tj. R-g, K.O. Zysk;

- Przedłożenie Harmonogramu Rzeczowo finansowego wg. Załącznika.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych w Projekcie (Wzorze) Umowy.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie o terminie 
i miejscu  zawarcia umowy.

- Dwukrotny brak stawienia się przedstawicieli/pełnomocników Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy - celem zawarcia Umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego traktowane będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp  oraz wskazanym w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

XXV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX tej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechania czynności, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym termin i sposób ich wnoszenia,  znajdują się w Dziale IX ustawy Pzp.

XXVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.

- Informacja  RODO, Zamawiający informuje, że:

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych w  Urzędzie Gminy Słońsk jest Wójt Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15. 66-436 Słońsk, tel. (095) 757 22 71  fax (095) 757 22 68, e-mail: sekretariat@slonsk.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Słońsk jest 
Pan Robert Józefowicz  kontakt listowny na Adres administratora, e-mail: r.jozefowicz@itmediagroup.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci dróg gminnych z kostki betonowej z naturalnym odwodnieniem, znak sprawy: ZP.271.10.2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Wykonawca, Podwykonawca, Podmiot udostępniający zasoby podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego, przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te bezpośrednio pozyskał.

- Wykonawca – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia;

- podwykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby, będącego osobą fizyczną;

- podwykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby, będącego osobą fizyczną, prowadzącą  jednoosobową działalność gospodarczą;

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie);

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

- Podwykonawca/podmiot udostępniający zasoby - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.

XXVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązuje ustawia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 2019.), Kodeks Cywilny oraz odpowiednie rozporządzenia.

Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowa sieci dróg gminnych z kostki betonowej z naturalnym odwodnieniem

I. Dane Wykonawcy:

| NAZWA WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
| ADRES WYKONAWCY |  |
| E-MAIL |  |
| Nr NIP, REGON |  |

Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w sprawie niniejszej oferty:

| Nazwisko i imię |  |  |
| --- | --- | --- |
| Telefon |  |  |
| E-mail |  |  |

II.  Oferujemy realizację zamówienia  na następujących warunkach :

- Część I - Oferujemy realizację zamówienia  za  CENĘ (zgodnie z wypełnioną TER) :

| Cena oferty netto |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT 23 % |  |
| Cena oferty brutto |  |

Słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oferujemy OKRES GWARANCJI:

- 36 miesięcy

- 48 miesięcy

- 60  miesięcy

- Część II - Oferujemy realizację zamówienia  za  CENĘ  (zgodnie z wypełnioną TER) :

| Cena oferty netto |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT 23 % |  |
| Cena oferty brutto |  |

Słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oferujemy OKRES GWARANCJI:

- 36 miesięcy

- 48 miesięcy

- 60  miesięcy

- Część III - Oferujemy realizację zamówienia  za  CENĘ (zgodnie z wypełnioną TER) :

| Cena oferty netto |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT 23 % |  |
| Cena oferty brutto |  |

Słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oferujemy OKRES GWARANCJI:

- 36 miesięcy

- 48 miesięcy

- 60  miesięcy

- Część IV - Oferujemy realizację zamówienia  za  CENĘ (zgodnie z wypełnioną TER) :

| Cena oferty netto |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT 23 % |  |
| Cena oferty brutto |  |

Słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oferujemy OKRES GWARANCJI:

- 36 miesięcy

- 48 miesięcy

- 60  miesięcy

III.  Oświadczamy, że  :

- zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz w projekcie umowy;

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz akceptujemy je i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ , tj. przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);

- jesteśmy  małym lub średnim przedsiębiorstwem : *

TAK

NIE

Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych.

( * zaznaczyć znakiem X właściwe pole)

- Oświadczenie, że zamówienie wykonamy  :

osobiście

przy  udziale podwykonawców    (w przypadku zakreślenia wypełnić tabelę poniżej) ;

przy  udziale podmiotu udostępniającego zasoby  (w przypadku zakreślenia dołączyć do oferty Załącznik Nr 3) ;

wspólnie   (w przypadku zakreślenia dołączyć do oferty Załącznik Nr 4);

Podwykonawcy

Oświadczam, że  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych  niżej wymienionych podwykonawców :

| Rodzaj powierzonej części zamówienia | Nazwa i adres podwykonawcy |
| --- | --- |

(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

Wartość brutto zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy wynosi …………………  PLN  lub  stanowi  ………………%

- Tajemnica przedsiębiorstwa

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                        w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  *        (*  niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  *       (* niepotrzebne skreślić)

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach, oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* (niepotrzebne skreślić).

W celu wykazania, że informacje przez nas wskazane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z ofertą składamy następujące dokumenty/oświadczenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

8.  Zgodnie z art. 225 ust. 2  Ustawy prawo zamówień publicznych:

1) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług*,

2) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył

…………………………………………………………………………………………………………………………. (wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług) objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ……………………………….. zł.*

* Niepotrzebne skreślić

IV.  Ochrona   danych osobowych

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO *  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *

*  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:

- ...............................................................................................

- ................................................................................................

- ..............................................................................................

- …………………………………………………………………..

Oferta została złożona na .................... ponumerowanych stronach.

………………………………                                       ……………… .……………………….…………………

(miejscowość, data)                                                            (podpisy osób uprawnionych do  reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik

do  Formularza Ofertowego

TABELA

ELEMENTÓW   ROZLICZENIOWYCH

( część I, II, III, IV)

……………………………………..

Załącznik  Nr  2 do SWZ

……………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci dróg gminnych z kostki betonowej z naturalnym odwodnieniem.

- OŚWIADCZENIE DOT. PRZESŁANEK  WYKLUCZENIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 108 ust.1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust.1 pkt 4,5 i 7  ustawy Pzp.

…………….…….………….……. …..

(miejscowość, data)			     	    …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust.1 pkt 4,5 i 7 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.110 ust.2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………..…………………..............……………………………………………………………………………………………………………………….………………

…………….…….………….……. …..

(miejscowość, data)			     	  ……………………………………………

(podpis)

- OŚWIADCZENIE DOT. PRZESŁANEK  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego                              w Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczące : Zdolności technicznej lub zawodowej

………………………………                                          .……………………….…………………

(miejscowość, data)                                                                                  (podpisy osób uprawnionych do  reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia,  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:……………………………………………………………………………………………..

..…………………………… ….……………………………………………………….,w następującym zakresie:…………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

………………………………                                          .………………………………….…………………

(miejscowość, data)                                                                                       (podpisy osób uprawnionych do  reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………                                         …………..……………………….…………………

(miejscowość, data)                                                                                     (podpisy osób uprawnionych do  reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SWZ

…………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

ZOBOWIĄZANIE

podmiotu udostępniającego zasoby

do oddania do dyspozycji  Wykonawcy niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia

Działając zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019), ), zobowiązuję się udostępnić swoje zasoby

Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres   Wykonawcy)

który składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  przez Gminę Słońsk    pn.  Budowa sieci dróg gminnych z kostki betonowej z naturalnym odwodnieniem,

udostępniamy zasoby w zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………...

Ww. podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane,   których wskazane zdolności dotyczą.

Zasoby swoje udostępniamy wskazanemu Wykonawcy na cały okres niezbędny do prawidłowego wykonywania przedmiotowego zamówienia.

Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby

o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

- *Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 108 ust.1 ustawy Pzp. *

- *Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust.1 pkt 4,5 i 7  ustawy Pzp.

* Niepotrzebne skreślić – jeśli podlega wykluczeniu.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam, ze spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ w zakresie wskazanym przez Wykonawcę, któremu udostępniam zasoby.

………………………………                                         …………..……………………….…………………

(miejscowość, data)                                                                                                                   (podpisy osób uprawnionych)

Załącznik Nr 4 do SWZ

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci dróg gminnych z kostki betonowej z naturalnym odwodnieniem oświadczam, że :

• Wykonawca ……………………………………………………………………(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………………………………………

• Wykonawca ……………………………………………………………………(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………………………………………

• Wykonawca …………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………                                          .……………………….………………………….…

(miejscowość, data)                                                                                                                    (podpisy osób uprawnionych)

(należy załączyć tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia)

Załącznik  Nr 5  do SWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE  O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI                                            DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(NI)

…………………………………………………………………………………………………………....

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………

(adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia pn.                 „Budowa sieci dróg gminnych z kostki betonowej z naturalnym odwodnieniem” prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych informuję(my), że Wykonawca, którego reprezentuję(my) :

nie należy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.    Jednocześnie załączam dokumenty/informacje (wymienić poniżej i załączyć do oferty):

-  ………………………………………………………………………………………..;

-  ………………………………………………………………………………………..;

-  ………………………………………………………………………………………..

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w przedmiotowym postępowaniu

…………….………….…., dnia …………………. r.

(miejscowość)

………………………………………………….…

(podpisy osób uprawnionych do  reprezentowania Wykonawcy)

- Niniejszy formularz składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej

Załącznik  Nr 6  do SWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

WYKAZ Robót Budowlanych

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Budowa sieci dróg gminnych z kostki betonowej z naturalnym odwodnieniem”

| Lp. | Nazwa zamówienia; Rodzaj zamówienia, opis | Data wykonania (data rozpoczęcia – zakończenia) | Podmiot, na rzecz którego wykonano robotę budowlaną |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa zamówienia: ……………………….……. ………………….…………. …………………………….. Zadanie polegało na ………………………………………………. ……………………………………………… |  |  |

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zadania.

………………………………                                          .……………………….………………………….…

(miejscowość, data)                                                                                  (podpisy osób uprawnionych do  reprezentowania Wykonawcy)

Niniejszy formularz składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego.

Załącznik  Nr 7 do SWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

WYKAZ  OSÓB SKIEROWANYCH  DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Oświadczamy, że skierujemy do realizacji zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci dróg gminnych z kostki betonowej z naturalnym odwodnieniem” następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania wskazanymi osobami (m.in. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, oddanie do dyspozycji itp.) | Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie (w tym posiadane uprawnienia budowlane) w zakresie niezbędnym do spełnienia warunków udziału w postępowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kierownik robót drogowych |  | Kwalifikacje (uprawnienia) …………………………………………………………………………………………. Doświadczenie zawodowe ….... lat * stażu pracy na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót inwestycji drogowej doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika robót w specjalności drogowej przy realizacji ……………….. zakończonej inwestycji polegającej na * minimum 3-letnie ** niepotrzebne skreślić |

………………………………                                          .……………………….………………………….…

(miejscowość, data)                                                                                  (podpisy osób uprawnionych do  reprezentowania Wykonawcy)

Niniejszy formularz składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  (Konsorcjum) należy wskazać nazwy firmy wszystkich Wykonawców/ CZŁONKÓW Konsorcjum (wspólników spółki cywilnej);

Zaznaczyć znakiem X właściwe pole. Male przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które nie jest małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR